昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡校区枯草清理及苗木修剪项目 预算金额：200000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **供货产品**  **参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
|  |  | 一、基本情况  捞鱼河绿化区域占地约13万㎡，有各类大小苗木约10000株；南区苗圃占地约16.8万㎡，有各类大小苗木约18000株；智山慧水绿化区域占地约5.35万㎡，有各类大小苗木约5000株。  二、工作要求  1、投标单位应具有绿化工程、绿化养护等工作相关资质。  2、捞鱼河区域绿地内（不包括水面）地面的枯枝、枯叶、杂草、以及绿地内散落的生活垃圾全部清理干净；苗圃区域、智山慧水区域绿地内地面的枯枝、枯叶、杂草、死树、死亡灌木以及绿地内散落的生活垃圾全部清理干净，要求地面无明显的枯叶、杂草等。  3、捞鱼河区域苗木的死枝全部清理干净（不包括预留空地区域），修剪路边挡头树枝（高度不低于2m），总量不低于苗木数量的10%。  4、苗圃区域苗木的死枝全部清理干净；修剪路边挡头树枝（高度不低于2m，梨树只清理死枝），总量不低于苗木数量的30%。  5、智山慧水区域苗木修剪，杨梅树1m以下全部掏空；红叶石楠1.2m以下全部掏空；湿地松枯枝清理干净，高度不低于2.5m；其它苗木枯枝清理干净。  6、捞鱼河区域清理出的绿化垃圾全部拉运到苗圃的指定地点堆放，生活垃圾倒入南区垃圾房；苗圃区域、智山慧水区域清理出的绿化垃圾就近指定地点堆放，生活垃圾倒入南区垃圾房；堆放的树枝要截断到1.5m以内，摆放整齐，树叶等轻质垃圾要有遮阴网覆盖，防止风吹散。  7、苗木修剪剪口应平滑，不得撕裂表皮，直径大于3cm的伤口要涂抹伤口愈合剂。  8、工作期间，每天不少于30人（不含管理人员），工期不少于30天，总人工不少于900个。  9、工作中涉及的工具、设备、车辆等由中标单位自行配备。割灌机不少于5台；油锯不少于3台，高枝油锯不少于2台；转运车辆不少于1台或三轮车不少于2台，安全自负。  10、询价前可到现场实地踏勘。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| **特别说明** | | 1.服务商必须报名参加现场踏勘，若未参加现场踏勘报价为无效；  2.此项目费用包含所有涉及的车辆、机械设备使用、人员安全及税费等相关费用，项目验收合格后结算费用。 | | | | | | | | |
| **供货期**  **要求** | | 合同生效后 天 | | | | | | | | |
| **项目总**  **报价** | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：